PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

TravelFast

Versión: 1.0

Fecha: 2025-05-20

Responsable: Líder de Calidad – Laura Lozano

Sistema: Plataforma Web TravelFast

- Políticas de Calidad Cumplir con estándares

  - ISO/IEC 25010.

  - Garantizar mantenibilidad, usabilidad, seguridad, disponibilidad y rendimiento.

  - Integrar pruebas automatizadas CI/CD obligatorias.

  - Definir criterios de aceptación claros por requisito

- Alcance del PAC Cubre:

  - Backend (API en Python/Flask y Node para autenticación social).

  - Frontend web (React).

  - Base de datos (MySQL).

  - Servicios de terceros (API aerolíneas y pagos).

- Estándares Adoptados

Estándar 			Aplicación

ISO/IEC 25010 		Métricas de calidad del software

ISTQB 			Técnicas de diseño de pruebas

IEEE 829 			Documentación de pruebas

OWASP 			Seguridad web

CMMI Nivel 2 		Procesos definidos

- Procesos SQA del Proyecto Revisión de requerimientos.

  - Análisis de riesgos.

  - Pruebas técnicas obligatorias.

  - Auditorías internas.

  - Reportes semanales de calidad.

  - Gestión de defectos.

- Actividades obligatorias de aseguramiento

Actividad 				Responsable 			Frecuencia

Revisión de requerimientos 		QA Analyst 			Cada sprint Análisis de riesgos 			QA Leader 			Inicio de sprint Revisión de código 			Dev Senior 			Cada pull request Pruebas automatizadas unitarias 	Dev 				CI obligatorio Pruebas exploratorias 		QA 				Cada release Auditoría SQA 			Líder QA 			Mensual

- Métricas de Calidad Tasa de defectos críticos.

  - % de cobertura de pruebas por módulo.

  - Tiempo promedio de respuesta < 1.2s.

  - Porcentaje de cumplimiento de criterios de aceptación.

  - % de pruebas automatizadas ejecutadas en CI.

- Roles Líder de QA: define lineamientos.

  - QA Analyst: diseña casos de prueba.

  - Dev: ejecuta pruebas unitarias.

  - Scrum Master: asegura cumplimiento del proceso.

  - Líder de QA: define lineamientos

8. Riesgos de Calidad

Riesgo 				Impacto 			Mitigación

Integraciones externas inestables 	Alto 				Mocking en pruebas Falta de pruebas en frontend 		Medio 				Automatizar Cypress Cambios sin documentación 		Alto 				Regla de Pull Request