TEST SUMMARY REPORT (ISTQB)

1. Summary

2. Variances

3. Summary of Results

4. Evaluation

5. Summary of Activities

6. Approval

Ejemplo:

INFORME DE RESUMEN DE PRUEBAS (TEST SUMMARY REPORT)

Proyecto: TravelFast – Módulo Registro y Login

Versión: 1.0

Fecha: 26/11/2025

Responsable QA: Equipo de Aseguramiento de la Calidad

Ciclo de Pruebas: Sprint 1 – Pruebas Funcionales

- Identificador del Informe de Resumen de Pruebas

TSR-TRAVELFAST-S1-V1.0

- Resumen

El presente informe consolida los resultados del ciclo de pruebas ejecutado en Sprint 1, enfocado en la validación del módulo de Registro y Autenticación de Usuarios de la plataforma TravelFast.

Las pruebas se realizaron en el entorno QA v1.0, con cobertura funcional en:

  - Registro de usuario

  - Validaciones del formulario

  - Persistencia de datos

  - Login y autenticación

  - Navegación básica entre pantallas

Se ejecutaron un total de 15 casos de prueba, cubriendo el 100% de los requisitos funcionales planificados para el sprint.

- Desviaciones o Variaciones (Variances) Las siguientes desviaciones se presentaron con respecto al Plan de Pruebas:

- Evaluación Global (Comprehensive Assessment)

El sistema presenta comportamiento estable, con cumplimiento del 93% de los criterios funcionales definidos.

Los defectos encontrados no impiden el funcionamiento básico del módulo:

  - 2 defectos de severidad media relacionados con validaciones de formulario.

  - 1 defecto de severidad baja relacionado con mensaje visual inconsistente.

Las pruebas ejecutadas permiten concluir que el módulo está apto para ser liberado a integración, cumpliendo el alcance establecido para el Sprint 1.

- Resumen de Resultados

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Casos de prueba planificados | 15 |
| Casos de prueba ejecutados | 15 |
| Casos pasados | 12 |
| Casos fallados | 3 |
| Cobertura de requerimientos | 100% |
| Defectos reportados | 3 |
| Defectos corregidos en el ciclo | 2 |
| Defectos abiertos | 1 (Severidad Baja) |

Resultado general del ciclo: Aceptable – Cumple con los criterios de aceptación funcionales.

- Evaluación

El módulo de Registro y Login se considera funcionalmente estable.

Las pruebas demostraron que:

  - Los flujos principales operan según lo esperado.

  - Las validaciones funcionan salvo los defectos menores identificados.

  - No existen fallos que bloqueen el uso del sistema.

  - La experiencia de usuario es aceptable para una primera versión.

  - La persistencia de datos se cumple correctamente.

El sistema está listo para avanzar al siguiente ambiente o iniciar pruebas de integración en Sprint 2.

- Resumen de Actividades

| Actividad | Fecha | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño de casos de prueba | 12–13/11/2025 | QA | Completado |
| Preparación de datos de prueba | 14/11/2025 | QA | Completado |
| Ejecución de pruebas | 15–16/11/2025 | QA | Completado |
| Registro de defectos | 16/11/2025 | QA | Completado |
| Reejecución de pruebas (retesting) | 17/11/2025 | QA | Completado |
| Consolidado del informe | 18/11/2025 | Líder QA | Completado |

- Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder QA Líder | Ana Rodríguez | _______ | 26/11/2025 |
| Técnico | Carlos Méndez | _______ | 26/11/2025 |
| Product Owner | Laura Herrera | _______ | 26/11/2025 |